Festpreis Angebot
zur Wiederherstellung des Internetauftritt daero.de



Auftragnehmer
Fa. Datenwege Informatik
Gernot Daum
Am Fischberg 2
82216 Maisach


Auftraggeber
DAERO GmbH
Fraunhoferring 4b
85238 Petershausen


Zusammenfassung / Leistungen 

Der Auftragnehmer führt alle notwendigen Schritte durch, um den von einem erfolgreichen Websiteangriff („Hack“) beschädigte Website daero.de vollständig wiederherzustellen und gegen zukünftige Angriffe so wie möglich abzusichern.


Technische Lösungsskizze

Allgemeine Umsetzungsziele
Vollständige Wiederherstellung der Website  
Bestmögliche Abhärtung der Website gegen zukünftige Angriffe. Eine bereits erfolgreich übernommene Domain ist der Erfahrung nach deutlich stärker als normal von regelmäßigen Angriffsversuchen betroffen
Änderungen und Ergänzungen können bei der Website trotzdem weiterhin so bequem wie bisher durchgeführt werden


Konkrete technische Lösung 
Die Technik der Website bleibt bestehen und wird auf den technisch neuesten Stand gebracht. Weiterhin wir die Website technisch so schlank wie möglich gehalten, um die Anzahl der theoretischen Angriffspunkte gering zu halben  
Wordpress CMS System
Version 7.0 oder höher
Nutzung des im Kern enthaltenen Website Editors
Anzahl der zusätzlichen Plugins so niedrig wie möglich. Kein zusätzlicher Page Builder und Verzicht auf eine Reihe von weiteren Plugins 
Absicherung mit der Sicherheitssoftware Wordfence


Ablauf

Die vereinbarte Zahlung erfolgt als Festpreis in Vorkasse.

Der Auftragnehmer bekommt, soweit nicht bereits erfolgt, Zugang zur Hosting Umgebung des Auftraggebers. Er richtet dort eine Installation der neuen Softwarebasis ein und übernimmt Inhalte und Medien der beschädigten Website, soweit diese noch direkt rekonstruiert werden können.

In einem zweiten Schritt ermittelt er eventuell noch fehlende Inhalte mit Hilfe eines Internetarchives (z.B. Wayback Machine) und rekonstruiert auch diese. Insbesondere bei Medien versucht er dabei, soweit das möglich ist, auf noch vorhandenen Originalen aufzusetzen, um eine maximale Qualität sicherzustellen. 

Wenn der Auftraggeber seine abschließende Zustimmung gibt, stellt der Auftragnehmer die neue Website im Austausch mit der beschädigten Website Online. 


Mitwirkung des Auftraggebers

Der Auftraggeber überlässt dem Auftragnehmer die für die technischen Arbeiten notwendigen Zugangsdaten für die Hosting Umgebung.

Soweit erforderlich, verschafft er dem Auftragnehmer Zugang zu Originalen, um den verlorengegangenen Inhalt der Website in maximale Qualität wiederherzustellen.

Der Auftraggeber gibt dem Auftragnehmer im Rahmen des unter „Ablauf“ beschriebenen Prozesses jeweils zeitnah Feedback zum Entwicklungsstand. 



Festpreis

Der Stundensatz des Auftragnehmers beträgt 95 Euro pro Stunde (ohne Mehrwertsteuer). Er schätzt den benötigten Aufwand wie folgt ab:

	Tätigkeit
	Stunden

	Technische Arbeiten

	Neuaufsetzen der Website mir aktueller Wordpress Software 
	2

	Online stellen (Abschlussüberprüfungen, Neunmeldung Google, ...) 
	2

	Besondere Sicherheitsmaßnahmen zur Abhärtung 
	8

	Website Struktur und Design

	Farbspektrum, Schrift und Raumaufteilung übernehmen
	3

	Grafik Features in vereinfachter Form übernehmen *
	5

	Inhalte

	Alle Inhalte rekonstruieren
	6

	Medien in maximaler Qualität rekonstruieren 
	5

	SEO Content 

	Rekonstruktion der SEO Strategie 
	3

	Umsetzung der rekonstruierten SEO Strategie
	5

	Einarbeitung 

	Einarbeitung von mehreren Team Mitgliedern in die Websitepflege
	5

	
	

	Summe
	44


* Umsetzungsziel technisch schlank: Pagebuilder und weitere Plugins einsparen




Der Preis für die Erbringung der oben genannten Leistungen liegt beim genannten Stundensatz bei 

4.180 Euro (netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer)
 

 



Ort, Datum	Maisach, 23.06.2026




Unterschrift Auftraggeber	Unterschrift Auftragnehmer
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